01  /  STARTUP HANDBOOK

# Agent Workbench
项目启动手册

Pi 驱动的代码与成果工作台  ·  macOS / Windows

从可控执行开始，逐步建立技能与插件生态。

临时代号 Agent Workbench。本文用于启动会、架构评审与范围确认；完整接口、数据模型、流程及 Backlog 见同包 Markdown 文档。所有方案状态均为“待评审”，不是已经实现的产品。

建议基线 Electron + React + TypeScript；独立 App Server；每个活动 Thread 使用独立 Pi Worker；自有协议、权限、包安装、成果和恢复体系。

## 启动时先锁定四件事

| 决策 | 建议 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 代码任务与材料任务共用 Thread / Run；不是只包装聊天框。 |
| 首版范围 | 本地闭环、可靠 Stop、审批、恢复、基础成果、3 个内置技能。 |
| 生态顺序 | 先管理内置技能，再做选编内容市场；第三方可执行扩展单独过安全门槛。 |
| 平台顺序 | macOS Apple Silicon 做首个完整闭环；Windows 11 x64 同期验证底层差异。 |

## 阅读路线

产品与设计：第 2、6、7、9、10、11 页。
架构与平台：第 3、4、5、8、12、13 页。
项目负责人：第 14、15、16 页及 docs/08。

## 核验范围

资料核验日期：2026-09-07。读取了 Pi、参考 GUI 与 WorkBuddy 的公开资料；未启动参考 GUI、未调用真实 Pi 模型请求，亦未做双平台实机测试。自研协议、Manifest 和数据库不是 Pi / WorkBuddy 官方接口。

依据：[S01] Pi 项目 README  ·  [S17] WorkBuddy FAQ

详细规格：README.md；docs/09-sources-and-verification.md

02  /  STARTUP HANDBOOK

# 产品定位与首版边界

一个工作台，两类任务；共享资源、执行与成果模型。

## 用户交付物，而不是消息数量

代码模式完成“理解项目 → 修改 → 测试 → 审阅差异”；工作模式完成“读取材料 → 分析 → 生成成果 → 校验 → 预览”。非 Git 目录也是合法 Workspace，不把所有用户强制变成开发者。

| 能力 | P0：先交付 | P1 / P2：后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| 任务工作台 | 项目、Thread、流式活动、Stop、审批、恢复 | 多工作区并发、Worktree、远程执行 |
| 技能库 | 3 个内置技能；显式选择；按需加载记录 | 导入、副本、版本、范围与测试 |
| 市场 | 不开放公共投稿与任意代码安装 | P1 选编内容市场；P2 审核后的可执行扩展 |
| 成果 | 文本 / Markdown / 图片 / CSV 的真实文件与基础预览 | P1 选一个 Office 格式；逐步扩展 |
| 连接器 | 定义接口，不抢占基础闭环 | P1 一个只读连接器与账户绑定 |
| 自动化与记忆 | 手动任务；显式、可删除的用户记忆 | P2 隔离执行、计划任务与漏跑策略 |

## 与 WorkBuddy 的对应关系

公开的技能市场、专家、连接器、探索案例、自动化和记忆入口可以作为体验对标；不据此推定其内部数据库、插件包格式或安全实现。尤其不能把 CodeBuddy CLI 插件协议直接当成桌面协议。[S17–S22]

P0 成功标准 用户能完成一次可审阅的代码修改，以及一次带真实文件的材料整理；取消、审批和恢复均有明确最终状态。

## 明确非目标

首版不做支付分成、开放投稿、任意插件 React 注入、全格式 Office 编辑器、自由多 Agent 编排或“关闭 App 仍自动运行”的承诺。

依据：[S17] WorkBuddy FAQ  ·  [S18] WorkBuddy Explore

详细规格：docs/01-product-charter.md

03  /  STARTUP HANDBOOK

# 整体架构与进程边界

先做模块化单体，不把每个模块都拆成网络服务。

| 层 | 承担的职责 | 明确禁止 |
| --- | --- | --- |
| React Renderer | 任务、审批、差异、技能与成果 UI | 直接读取密钥；直接调用 Shell / 文件系统 |
| Preload / Electron Host | 窄 IPC、窗口、更新、通知、宿主监督 | 通用 eval / 任意命令 IPC |
| App Server | 产品状态、Run 调度、审批、包解析、事件序列 | 重写 Pi 原生 transcript；暴露公网管理端口 |
| Pi Worker | 模型、Agent Loop、受控资源与原生 Session | 成为产品 SQLite 的第二写入者 |
| Brokers / Backends | 工具、连接器、凭据、文件、命令和隔离后端 | 把元数据声明当作实际权限限制 |

主链路 Renderer → Typed IPC → Host → 私有本地协议 → App Server → 独立 Pi Worker → Tool / Policy Broker → ExecutionBackend。

## 推荐仓库边界

apps/desktop：Renderer、preload、main。
packages/app-server：产品服务与单写 SQLite。
packages/agent-pi：固定版本 Pi Adapter。
packages/protocol：产品事件和运行时校验。
packages/resources、artifacts、connectors：资源与工作流。
packages/platform-macos、platform-windows：平台实现。

## 为什么要有独立 Worker

一个活动 Thread 绑定一个 Worker，避免全局状态、扩展崩溃和取消操作互相污染。Worker 进程是故障边界，不自动构成安全边界；第三方 Node 扩展仍需更强隔离。资源不足时排队，不悄悄共享可变执行状态。

App Server 先通过继承的 stdio / 私有管道与宿主通信。未来远程能力单独加认证和会话权限，不把本地管理协议直接公开。

依据：[S02] Pi SDK  ·  [S07] Pi Security  ·  [S23] Electron Security

详细规格：docs/02-system-architecture.md；diagrams/system.mmd

04  /  STARTUP HANDBOOK

# 数据所有权与运行生命周期

产品数据与模型上下文分别拥有唯一写入者。

| 对象 | 权威写入者 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| Project / Workspace / Thread / Run | App Server / SQLite | 产品身份、执行状态、时间、关联关系 |
| Pi Session / transcript | Pi Worker / 原生会话层 | 模型上下文、压缩、恢复；产品仅保存引用 |
| 展示消息与 Tool 卡 | App Server 投影 | 可重建索引，不再维护一份竞争的模型历史 |
| ArtifactVersion | Artifact Service | 不可变文件、hash、来源 Run、校验状态 |
| ResourceLock / Approval | App Server | 运行版本快照；绑定操作参数和执行代次 |

## Run 与 Turn 不混用

Thread 是长期会话；Run 是一次用户任务的产品执行；Pi Turn 是内部模型/工具循环。用户排队的后续请求默认创建下一个 Run。当前任务的 steering 可作为同 Run 修订，但必须保留记录。

状态：queued → starting → running；可进入 waiting_approval / waiting_input；停止进入 cancelling；最终为 succeeded / failed / cancelled / interrupted。等待审批也占用该 Thread 的活动执行槽。

## 事件、重连与崩溃恢复

App Server 分配 eventId、每 Run 单调 seq 和 runtimeEpoch。Worker 只发送局部 observation。重复事件去重；旧 Worker 的 epoch 拒绝；重连先读快照再补发事件；索引损坏可以重建。

不要盲目重试外部写入 发送、发布等操作先记录 OperationIntent。崩溃后结果未知时进入对账/人工确认；不能仅因超时就再发一次。

SQLite 初始 schema 包含外键、Run 状态、单 Thread 活动执行与事件序号约束；跨对象业务权限仍由 App Server 校验，不认为数据库约束已经覆盖全部安全。

依据：[S02] Pi SDK  ·  [S03] Pi RPC

详细规格：docs/02-system-architecture.md；contracts/initial-schema.sql

05  /  STARTUP HANDBOOK

# Pi 集成与版本锁定

产品协议稳定，Pi 适配层可以随锁定版本演进。

## 使用 SDK，但放在独立 Node 进程

优先用 Pi SDK 便于接入 ResourceLoader、工具 Broker 和结构化事件；UI 不导入 Pi 类型。RPC 文档和现有 RPC GUI 可用来学习事件与测试夹具，但不强迫 App Server 完全照搬 Pi wire protocol。[S02–S04]

| 集成点 | 产品设计 |
| --- | --- |
| 资源发现 | 受控 ResourceLoader；不默认扫描用户全局或项目任意扩展目录。 |
| 工具执行 | 只注入审核工具；宿主高权限操作通过 Broker 重新验证。 |
| 模型与账户 | Provider 配置与账户 ID 分离；秘密由可信调用层使用。 |
| 事件输出 | message.delta / message.final / tool.snapshot 等自有事件。 |
| 任务资源 | 开始前解析 RunResourceLock：版本、内容 hash、模型/运行时、有效授权。 |
| 关闭与取消 | 阻止新调用、处理排队输入、请求中断、进程树兜底、记录最终状态。 |

## 必须用固定版本夹具验证的细节

当前 RPC 文档中，agent_end 不一定代表重试、压缩及排队继续均已结束，agent_settled 才是完整静止信号；tool_execution_update 的 partialResult 是累计快照。SDK 实际事件需对锁定版本另外验证，不照搬历史示例。[S03]

G0 版本门槛 本次 main 包元数据为 0.85.1，仅列评估候选。必须核验真实发布包、Git SHA、依赖锁、目标平台与原始事件 fixtures 后，才写入发布基线。

## 随包契约的性质

contracts/app-protocol.ts 是本项目提案，已经通过 TypeScript 严格类型检查；不是完整 SDK 封装。数据进入 IPC 时还需要运行时 schema 校验和权限校验。

依据：[S02] Pi SDK  ·  [S03] Pi RPC  ·  [S07] Pi Security  ·  [S32] Pi coding-agent package.json

详细规格：docs/02-system-architecture.md；contracts/app-protocol.ts

06  /  STARTUP HANDBOOK

# UI：任务、结果与决策

主工作区不是大号聊天框，而是可检查的任务时间线。

| 区域 | 默认内容 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| 首页 / 任务中心 | 需要处理、运行中、最近完成 | 直接进入审批、失败详情或成果 |
| 左栏 | 项目、Workspace、Thread、未读与状态 | 新建、恢复、筛选，不中断后台 Worker |
| 中间 | 用户输入、活动分组、结果摘要 | 增量文本；读取折叠；错误和决策突出 |
| 右栏 | Changes / Artifacts / Files / Context | 审阅差异、预览成果、检查实际资源 |
| 底部 | Composer；可收起 Terminal / 日志 | @文件、技能、模型、队列、Stop |

## 三条关键流程

新任务：选择 Workspace → 输入目标与材料 → 预览模型/技能/执行环境 → 开始 Run。
执行中：显示当前动作、可理解的工具输入输出；高风险行为等待审批。
完成后：跳转真实成果或差异；显示未验证项、失败项及下一步，不仅显示“已完成”。

## 审批卡必须有足够信息

显示操作、目标目录/账户、数据去向、影响与授权范围。审批绑定 operationId、参数 hash、runId 和 epoch；修改参数或更换 Worker 后重新审批。P0 先支持“本次允许 / 拒绝”，长期规则后置。

## 状态与可用性

必须覆盖空态、断线、加载、过期授权、缺工具、安装失败、旧版本、未知工具卡和成果预览失败。支持中文 IME、Cmd/Ctrl 快捷键、键盘焦点、窄窗口和屏幕阅读器。自动切面板不得覆盖用户正在编辑的内容。

插件 UI 边界 P0 使用宿主定义的 Markdown / 表格 / 表单 / 文件列表 schema；不允许第三方包向 Renderer 注入任意 JavaScript。Pi TUI UI 组件不是 React 插件协议。

依据：[S04] Pi Extensions  ·  [S11] pi-gui  ·  [S13] Picot

详细规格：docs/03-ui-and-interactions.md

07  /  STARTUP HANDBOOK

# 插件市场与技能库：先分清对象

安装的是包；使用的是资源；授权的是能力。

| 对象 | 含义 | 是否天然可执行 |
| --- | --- | --- |
| Skill | SKILL.md + 引用材料；教 Agent 完成某类任务 | 否；如包含 scripts，需要单独控制 |
| Prompt / Recipe | 输入模板或可复用案例 | 否 |
| Expert Preset | 技能、模型、提示词和连接器需求的组合 | 不是新模型，也不自带账户 |
| Connector | 外部工具定义；账户与绑定单独管理 | 调用由可信 Broker 执行 |
| Runtime Extension | Pi / Node 扩展，修改工具和运行行为 | 是；高风险 |
| Package / Marketplace | 资源的发布载体 / 发现与信任目录 | 是否含执行代码必须显式标记 |

## 四步绝不能合并

安装：把已验证版本放入本地内容 Store。
启用：决定资源在哪些用户/项目/Thread 可用。
授权：允许某个范围的具体能力，不等于自动运行。
加入 Run：冻结本次任务资源和有效授权，生成 ResourceLock。

首版市场策略 T0：随应用发布的审核资源。T1：选编技能/模板/预设。T2：可执行扩展，待完整隔离和审核通过后另行开放。无脚本内容仍可能包含恶意指令，不能免审。

## 与 Pi Package 的关系

可以输出兼容 Pi 的资源目录与 package.json 的 pi 字段；但来源、签名、权限、审批和回滚由本产品负责。workbench.plugin.json 是自研元数据，不声称为 Pi 官方协议。[S05]

前端分两页：“市场”负责发现与可信来源；“技能库”负责已安装、作用域、版本、个人副本与测试。

依据：[S05] Pi Packages  ·  [S06] Pi Skills  ·  [S10] Agent Skills Specification  ·  [S17] WorkBuddy FAQ

详细规格：docs/04-marketplace-and-plugins.md；docs/05-skill-library.md

08  /  STARTUP HANDBOOK

# 市场安装、更新与回滚

先做安全的选编分发，再做开放生态。

## 第一个 Registry 不需要复杂后端

P1 使用签名的静态目录 + 对象存储：资源 ID、版本、描述、发布者、平台兼容性、下载位置、大小、归档 digest、签名与撤销状态。客户端缓存目录，但要显示最近验证时间。

| 阶段 | 必须校验或执行的动作 |
| --- | --- |
| 解析 | 校验 Manifest / schema；评估应用与 Pi 版本；展示内容和权限差异。 |
| 下载 | 临时目录、大小限制、归档 digest、可信签名；签名不代表内容安全。 |
| 解包 | 拒绝绝对路径、..、逃逸 symlink、重复条目、超量展开；不运行安装脚本。 |
| 检查 | 扫描脚本与依赖；试用内容资源解析；T2 不因声明权限而自动放行。 |
| 提交 | 写不可变内容 Store；单个事务切换安装指针；失败保留旧版本。 |
| 生效 | 下个 Run 使用新版本；正在运行的任务保持旧 ResourceLock。 |

## 三个重要的失败场景

升级多要权限：重新确认，不继承旧授权。
更新损坏或不兼容：回滚版本指针，不删除当前任务依赖的文件。
资源被撤销：阻止新 Run；活动任务按风险策略停止或完成，并给出原因。

禁止把安装等同于执行 不直接把任意 URL 交给 pi install / npm install 作为市场安装器。依赖安装与生命周期脚本属于代码执行；需要独立的受控构建与审核流程。

## Manifest 与归档的边界

归档 hash 和签名放在外部目录条目/发布封套中，避免归档内自我 hash 的循环。完整解包器还需要文件系统级检查；随包 JSON Schema 对路径的检查只是第一层。

依据：[S05] Pi Packages  ·  [S07] Pi Security

详细规格：docs/04-marketplace-and-plugins.md；contracts/plugin-manifest.schema.json

09  /  STARTUP HANDBOOK

# 技能库管理与按需加载

让用户知道哪些技能只是可用，哪些已经进入模型上下文。

## 技能全生命周期

发现/导入 → 校验 → 安装 → 选择作用域 → 配置变量 → 测试 → 启用 → 加入 Run → 按需读取 → 记录结果。编辑第三方技能先创建个人副本，不覆盖已安装的不可变版本。

| 状态或规则 | 产品处理 |
| --- | --- |
| installed / enabled | 本地存在与作用域启用分开显示。 |
| available / loaded | 可被选择与正文已进入上下文分开记录。 |
| executed | 只有相关动作与结果确实发生，才记录执行；不能仅靠名称猜测。 |
| 作用域 | 组织 deny 为上限；用户、项目、Thread 配置解析为确定结果。 |
| 同名冲突 | 使用 namespaced ID 和明确优先级；不依赖目录扫描顺序。 |
| 版本与禁用 | 活动 Run 固定版本；禁用无法删除模型已经读到的正文。 |

## Pi 适配方式

Pi 支持先发现技能名称/描述，再按需读 SKILL.md；产品用受控目录投影和 ResourceLoader，只提供当前 Run 获准资源。记录实际读取的版本与 hash；压缩或恢复后仍保持可追溯。[S02、S06]

## 技能测试草案

每个技能配置输入样例、预期成果和禁止行为。固定依赖与 Runtime；记录加载证据、工具调用、真实文件和人工评价。LLM 输出允许多种正确结果，不只用字符串相等断言。

声明不是权限 Agent Skills 的 allowed-tools 是实验字段，不是 OS 沙箱。正文“只访问此目录”也不构成隔离；脚本、Shell 和连接器仍须经可信执行层控制。

样例周报包不含可执行脚本，未默认授予能力，也未验证实际模型效果；适合作为首个资源解析与审批演示输入。

依据：[S02] Pi SDK  ·  [S06] Pi Skills  ·  [S10] Agent Skills Specification

详细规格：docs/05-skill-library.md；examples/weekly-report/

10  /  STARTUP HANDBOOK

# 连接器、专家、探索与自动化

每种能力共享 Run，但不要共享含糊的身份和权限。

| 能力 | 数据对象 | 最小实现 |
| --- | --- | --- |
| 连接器 | Definition / Account / Binding | 一个只读连接器；区分“已安装定义”和“账户已连接”。 |
| 专家预设 | PresetVersion / 所需资源 | 组合模型、技能、提示词和账户需求；创建任务前预览。 |
| 探索案例 | Recipe / 输入模板 / 成果示例 | 一键创建新任务，不在点击卡片时直接发起外部操作。 |
| 自动化 | Schedule → Job → Run | 时区、漏跑、去重、审批与失败重试策略显式化。 |
| 记忆 | Memory / 来源 / 作用域 / 保留策略 | 用户可见、可改、可删；先支持手动保存。 |

## 连接器授权边界

账户凭据只进系统 Secret Store / Broker；技能包只能声明需求，不能携带共享令牌。每个 Thread 明确绑定账户。MCP 作为一种适配方式，与原生连接器共用审批、数据去向和审计；固定协议版本再开发。[S29–S30]

## 计划任务不是后台承诺

P0 没有独立常驻 daemon 时，只保证应用运行期间可执行。后续明确窗口关闭、应用退出、睡眠、时区变化与夏令时的行为。连接器失效或审批超时，任务进入等待/失败，不偷偷绕过授权。

外部副作用 发送、发布、删除需要可追踪的操作意图和幂等/对账。既不能因为重试重复发送，也不能因为返回超时宣称“未发生”。

## WorkBuddy 对标的边界

借鉴公开的功能划分与发现体验；预设、配方、连接器对象和调度数据结构为本项目设计，不是其内部实现复刻。

依据：[S17] WorkBuddy FAQ  ·  [S18] WorkBuddy Explore  ·  [S20] WorkBuddy Memory  ·  [S29] MCP Authorization 2025-11-25  ·  [S30] MCP Security Best Practices 2025-11-25

详细规格：docs/06-workflows-and-artifacts.md

11  /  STARTUP HANDBOOK

# 成果与 Office 能力

成果是可验证文件，不是一句“已生成”。

## Artifact 服务的职责

注册真实文件，确认存在、大小、MIME、hash、来源 Run 与工具；每次修改产生 ArtifactVersion。预览、导出、另存为和继续编辑都使用明确版本。模型声称存在、实际不存在的文件不得注册为成功成果。

| 阶段 | 交付内容 | 放行门槛 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Markdown / 文本 / 图片 / CSV 基础预览 | 文件真实存在；版本和来源可查；失败可见。 |
| P1 | 选一个 Office 格式完整实现 | 生成 → 结构校验 → 渲染 → 人工可读预览。 |
| P2 | 更多格式与局部编辑 | 回归样例、兼容性与导出保真要求明确。 |

## Office 不属于 Harness 本身

使用专门的生成/转换能力，并为每种格式选择工具链、字体政策、结构检查和渲染验收。技能告诉 Agent 如何工作，但不能代替真实的 DOCX/XLSX/PPTX 生成、计算、布局与预览引擎。

## 文件与 UI 的安全

HTML、SVG、PDF 和 Office 预览都视为不可信输入。默认禁脚本或放独立受限渲染环境；不与有权限的 App Renderer 共享可执行上下文。网络请求、外部跳转和下载有独立策略。[S23]

不能用“撤销”制造假承诺 对 App 自己管理的不可变成果可以切版本；用户原目录、外部系统或 Shell 造成的副作用不一定可逆。提供 baseline / diff，不承诺所有任务都能一键回滚。

## 用户修改的处理

已导出文件被外部编辑后，标记外部修改；导入为新版本或保留外部副本，不静默覆盖。非 Git 目录也要有成果快照和来源追踪，不强制依赖 Worktree。

依据：[S23] Electron Security

详细规格：docs/06-workflows-and-artifacts.md；docs/03-ui-and-interactions.md

12  /  STARTUP HANDBOOK

# macOS 与 Windows：共用核心，分开执行

平台差异应在 G0 暴露，而不是发布前移植。

| 模块 | macOS | Windows |
| --- | --- | --- |
| 界面 / 协议 / 数据 | 共用 React 与产品服务 | 共用；补 Ctrl、IME、窗口和安装体验 |
| Shell | 明确 POSIX 环境与启动 PATH | Git Bash / PowerShell 独立 profile |
| 非交互命令 / Terminal | 管道 runner / POSIX PTY | 管道 runner / ConPTY；不要所有命令都走 PTY |
| 进程树 | process group + 分阶段终止 | Job Object + 优雅中断 + 验证残留 |
| 路径 | 大小写、Unicode、权限、用户授权目录 | 盘符、UNC、长路径、保留名、中文空格 |
| 凭据 / 分发 | Keychain；签名与 notarization | DPAPI 等系统存储；签名安装器和更新 |

## 不要自动翻译 Shell

每个 Thread 绑定执行环境，向模型明确语法与路径。应用自身运行 Git 等程序使用 argv + shell:false。Pi Windows 文档以 Git Bash 为默认并提供可选 PowerShell 工具；固定版本再确认接入方式。[S08]

## WSL 是独立 Runtime

Workspace 记录 distro 与 Linux root；不能简单给命令加 wsl 前缀后继续传 Windows 路径。WSL 的互操作能力不等于安全沙箱；跨文件系统的语义和性能需要单独验证。[S27]

Windows G0 竖切 中文空格目录 → Git Bash / PowerShell → 两层子进程 → Terminal resize → Stop 终止进程树 → Git diff → App 重启恢复。

## 发布时分两条验证链

分别打包、签名、更新和测试原生模块。macOS 首个完整 MVP 并不等于先忽略 Windows；最低系统版本、CPU 架构和依赖分发策略在 G0 明确。

依据：[S08] Pi Windows Setup  ·  [S24] Electron safeStorage  ·  [S25] Electron Code Signing  ·  [S26] Microsoft Job Objects  ·  [S27] Microsoft WSL filesystems  ·  [S28] Microsoft node-pty

详细规格：docs/07-platform-and-security.md

13  /  STARTUP HANDBOOK

# 安全：三层边界，不能互相替代

审批是产品控制；强隔离需要真实的执行约束。

| 层次 | 解决什么 | 不解决什么 |
| --- | --- | --- |
| Renderer Sandbox | 限制页面脚本与桌面特权交互 | 不限制拥有宿主权限的 Pi Worker |
| Guarded Host | Broker、明确范围、审批、脱敏和操作审计 | 任意 Shell / Node 扩展仍可能拥有用户权限 |
| Isolated Worker | 整个执行环境的文件、网络、进程与凭据限制 | 仍要审视读写挂载、外部操作与隔离配置 |

## 默认安全姿态

不开管理员/root；只加载审核扩展；不继承全部环境秘密；高权限工具由 Broker 决策；Renderer 不接触密钥；所有 IPC 做运行时校验、目标绑定和 sender 校验。[S07、S23]

## 不要用单一 sandbox=true

ExecutionBackend 报告 filesystemIsolation、networkEnforcement、processIsolation、credentialIsolation、可写挂载与测试证据。某能力做不到时明确不可用；隔离启动失败必须停止，不能静默退回宿主。

任意扩展必须单独过门槛 Node 扩展与宿主同进程执行时，可绕过工具 Broker。仅把 bash 放进容器仍不足；不可信扩展需要把整个 Worker 隔离，或采用有明确限制的执行体系。

## P0 必须具备的负向测试

越界路径与 symlink；旧审批重用；跨 Thread 数据串线；恶意技能要求泄密；不可信预览注入；停止后遗留进程；安装期执行代码；隔离失败回退宿主；日志包含令牌。

签名证明来源与完整性，不证明插件安全。包声明、提示词、文件 allowlist 或命令黑名单都不能单独承担任意代码安全边界。

依据：[S07] Pi Security  ·  [S09] Pi Containerization  ·  [S23] Electron Security

详细规格：docs/07-platform-and-security.md；contracts/app-protocol.ts

14  /  STARTUP HANDBOOK

# 里程碑、Backlog 与验收

按可观察的放行条件推进，不以演示截图代替可靠性。

| Gate | 交付 | 放行条件 |
| --- | --- | --- |
| G0 | ADR、版本 pin、Mock、双平台 CI、Windows 竖切 | 事件/路径/取消可验证；保存 fixture 与依赖记录。 |
| G1 | P0 任务工作台、审批、恢复、基础成果与内置技能 | 一条代码任务 + 一条材料任务完整可审阅。 |
| G2 | 选编市场、技能副本、安装/更新/回滚、资源锁 | 注入安装故障仍保留旧版本；无任意安装脚本。 |
| G3 | 只读连接器、专家案例、一个 Office 格式 | 账户不串用；文件校验与预览通过。 |
| G4 | 隔离后端、撤销、计划任务、无人值守策略 | 隔离与副作用测试通过；可执行市场另行评审。 |

## 最先创建的五项工作

BOOT-01：冻结协议和关键 ADR。
BOOT-02：macOS / Windows 空壳打包与 CI。
BOOT-03：Pi 发布包与 SHA 锁定，录制原始事件。
BOOT-04：Mock Runtime 驱动全部 Run 状态。
BOOT-05：Windows Shell、路径、PTY 与进程树竖切。

## 第一条真实端到端链路

输入目录 → 创建 Run → 受控读取 → 写入审批 → Markdown 文件 → Artifact 注册 → 预览 → Stop / 关闭 / 重启恢复。先 Mock 后 Pi；不先做公开市场、支付或复杂多 Agent。

验收门槛是目标，不是已有结果 例如：100 次模拟取消无残留；100 组重复事件重放无重复成果/审批；安装每阶段故障均能保留旧版。实际 CI 必须保存设备、输入与失败详情。

完整 Backlog 共 28 项，包含 owner、依赖、优先级和验收标准。人少可以兼任角色，但 Runtime、桌面平台、安全/QA 与产品范围必须有明确负责人。

详细规格：docs/08-delivery-and-references.md；adr/decisions.md

15  /  STARTUP HANDBOOK

# 参考项目：按模块借鉴，不整仓押注

以下为公开文档核验；没有运行 GUI 或逐行审计代码。

| 项目 / 入口 | 重点参考 | 避免照搬 |
| --- | --- | --- |
| pi-gui [S11] apps/desktop packages/pi-sdk-driver | Codex 风格页面、窄 IPC、Pi Driver 分层 | 产品元数据全部附着原生 transcript |
| OpenPi [S12] README / AGENTS.md / DESIGN.md | Renderer / main / sidecar 权责和监督 | 把第三方扩展权限当作已解决 |
| Picot [S13] docs/DESIGN.md tests/fixtures/pi-rpc | 已知 Runtime 打包、会话体验、RPC fixtures | 个人全局配置与凭据目录默认继承 |
| Pi Desktop [S14] FEATURE_MAPPING.md RELEASE_CRITERIA.md | 资源管理、扩展优先、发布验收 | TUI 组件直接等价 React UI |
| Zosma Cowork [S15] PRODUCT.md / TECH.md | 通用任务、成果工作流、sidecar | “广泛兼容”未经本产品测试就承诺 |
| PI WEB [S16] README / 插件类型文件 | 持久 Workspace、UI 与会话解耦 | 受信用户模型直接变公网多租户 |

## 主线建议

新建项目仓库。使用 pi-gui 的界面和分层思路、OpenPi 的宿主权责、Picot 的打包与 fixture 方法；技能设置参考 Pi Desktop，通用工作流参考 Zosma，远程阶段再研究 PI WEB。

## 代码复用的登记规则

逐项记录固定 commit、原文件路径、许可证/NOTICE、修改内容和依赖。不要只根据 README 的许可证标签就复用字体、图片、图标或所有传递依赖；本包未复制上述项目代码或品牌素材。

依据：[S11] pi-gui  ·  [S12] OpenPi  ·  [S13] Picot  ·  [S14] Pi Desktop  ·  [S15] Zosma Cowork  ·  [S16] PI WEB

详细规格：docs/08-delivery-and-references.md

16  /  STARTUP HANDBOOK

# 启动评审与交付清单

用这份手册定方向，用文档包进入仓库和 Issue 系统。

## 启动会需要确定

批准 P0 范围；指定各模块 owner；冻结进程边界、状态所有权、Run 语义、资源锁与信任等级；确认首批用户和最低系统版本。第一个连接器与 Office 格式可暂不决定，但要有 owner 和关闭 Gate。

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| docs/01–03 | 产品章程、完整架构、UI 与交互规格 |
| docs/04–07 | 市场、技能库、工作流/成果、跨平台/安全 |
| docs/08–09 + adr/ | 28 项 Backlog、参考矩阵、33 个来源、10 个 ADR |
| contracts/ | TypeScript 协议、SQLite schema、插件 JSON Schema |
| examples/ | 无脚本周报技能包、预检资源锁样例 |
| tests/ + diagrams/ | 样例校验、结果报告、可编辑 Mermaid 架构图 |

## 本次交付已验证与未验证

已验证：16 项设计样例检查通过，包括 Manifest、路径拒绝、资源 hash、SQLite 外键/约束与来源索引；协议文件通过 TypeScript 严格类型检查。
未验证：真实 Pi 运行、GUI 实机体验、OS 进程/沙箱、安装器安全、模型效果、签名更新和 Office 输出质量。样例不是应用实现或生产安全认证。

建议启动顺序 先读 docs/01、02、07 和 ADR；建立 Mock 工作台与 Windows 竖切；完成 G1 后再进入市场和高级工作流。

## 来源与状态

外部事实按 [S01]–[S33] 可追溯，完整地址与核验边界在 docs/09 和 sources.json。本文所有自研字段、接口、表与 Gate 为 0.1 提案，后续通过 ADR 和变更记录演进。

依据：[S01] Pi 项目 README  ·  [S02] Pi SDK  ·  [S07] Pi Security  ·  [S10] Agent Skills Specification  ·  [S17] WorkBuddy FAQ

详细规格：README.md；docs/09-sources-and-verification.md